# DevGraph 개발 로드맵 완료기준서

DevGraph 프로젝트 설계 기준 문서

| 문서 ID | DG-DOC-13 |
| --- | --- |
| 문서 상태 | 기준안 |
| 버전 | 1.0 |
| 기준일 | 2026년 9월 28일 |
| 적용 범위 | DevGraph MVP 및 1차 서비스 |

# 문서 목적

Phase별 목표와 Backend, Frontend, DB, Test 작업, Release Gate, 최종 Workflow와 구현 시작 조건을 정의한다.

# 핵심 결정

Auth부터 운영 안정화까지 Phase 완료 조건을 통과한 뒤 다음 대형 기능으로 확장하며 1차 서비스는 전체 재사용 Workflow로 판정한다.

# 문서 구성

19 개발 Roadmap

27 최종 서비스 완료 기준

28 구현 시작 체크리스트

# 문서 책임 경계

Phase별 목표와 Backend, Frontend, DB, Test 작업, Release Gate, 최종 Workflow와 구현 시작 조건을 정의한다.

# 관련 기준 문서

DG-DOC-02 제품 요구사항 정의서

DG-DOC-11 테스트 전략서

DG-DOC-12 인프라 운영 비기능 설계서

# 19 개발 Roadmap

Phase 0~5는 기반(인증→저장→코드→관계→검색) 순서로 아래에 쌓이지만, 이 순서를 문자 그대로 "완전히 끝나야 다음"으로 해석하면 사용자 가치(검색·재사용)가 Phase 5까지 나타나지 않아 위험 발견이 늦어진다. 각 Phase 내부에서도 가능한 한 생성 → 연결 → 검색 → 재사용의 얇은 수직 slice를 먼저 완성한 뒤 폭을 넓힌다 — 예: Phase 2에서 Concept CRUD 전체를 다 만들기 전에 Concept 1종만으로 생성→검색까지 동작시켜 본 뒤 Note/타입 변경/backlink로 확장한다. 각 Phase 완료 조건(§19 각 Phase, §18.3, §27.1)은 이 원칙을 바꾸지 않는다.

## Phase 0 기획 및 프로젝트 기본 구조

목표: 구현 기준, repository, 개발 환경을 고정한다.

Backend: Spring Boot skeleton, module boundary, error envelope, profile, OpenAPI, Flyway.

Frontend: Vite/TS, router, app shell, design token, API client, error boundary.

DB: PostgreSQL Compose, baseline migration, naming/time/UUID 규칙.

테스트: JUnit/Vitest/Playwright smoke, Testcontainers 연결.

완료 조건: 빈 앱이 Compose로 기동되고 frontend→backend health 호출, CI build/test, ADR 3개(저장소/인증/검색)가 존재한다.

## Phase 1 Authentication

목표: 안전한 개인 계정과 Workspace 격리 기반을 만든다.

Backend: signup/login/refresh rotation/logout/me, password hash, security filter, session revoke.

Frontend: signup/login, auth bootstrap, protected route, session 만료 UX.

DB: users, workspaces, workspace_members, auth_session_families, auth_sessions, reauth_tokens.

테스트: credential 오류, token expiry/rotation/reuse, CSRF, 사용자 간 접근 기반 test fixture.

완료 조건: 가입 시 Workspace 원자 생성, 새로고침 session 복구, logout 후 refresh 불가, 보안 오류 표준화.

## Phase 2 Knowledge Management

목표: Concept/Note를 안정적으로 생성·탐색·수정한다.

Backend: Node CRUD, status/archive, tag, favorite, optimistic lock, recent view.

Frontend: Dashboard shell, Library, Detail, Editor, tag autocomplete, empty/loading/error states.

DB: knowledge_nodes, tags, node_tags, favorites, node_views, activity_logs.

테스트: validation, pagination, version conflict, archive visibility, cross-workspace access.

완료 조건: Concept/Note lifecycle과 URL 기반 필터가 E2E로 통과한다.

구현 결과(v1.5): 위 범위를 모두 구현했고 백엔드 통합 테스트(validation, pagination, version conflict, archive visibility, cross-workspace, 활동 로그·최근 조회 기록, 상태 전이)와 Playwright E2E(생명주기, URL 필터 새로고침 유지, 편집 충돌 처리, 비로그인 리다이렉트)가 통과한다. 구현·검증 중 발견해 수정한 결함: 응답 version 미갱신(flush 전 조립), csrf_token 쿠키 Path(§17.3), refresh 중복 호출 방어.

이월/미정의 항목: ① Dashboard의 Recent/Favorites는 GET /nodes(수정일 순, favorite=true)로 대체했다. 최근 조회 목록 API와 Activity Summary 조회 API는 아직 정의하지 않았으며(node_views, activity_logs는 기록만 함), Phase 5 이전에 §14에 계약을 추가해야 한다. ② 영구 삭제·purge·재인증 API는 Phase 7. ③ Node 타입 변경, backlink, NodeDetail 관계 정보는 Phase 4. ④ search_vector/GIN은 Phase 5에서 추가한다. ⑤ V2~V4 migration의 constraint는 §12.2 명명 규칙 이전에 작성되어 이름이 규칙과 다르다(V5 이후는 준수). ⑥ 통합 테스트 베이스는 기본이 Testcontainers이며 Docker가 없으면 -Ddevgraph.test.jdbc-url로 외부 PostgreSQL을 지정한다.

## Phase 3 Snippet Management

목표: 재사용 코드의 작성·검색·복사·버전을 제공한다.

Backend: Snippet aggregate, immutable versions, secret detector, usage update.

Frontend: Monaco lazy load, read-only highlight, copy, language filters, version list.

DB: snippets, snippet_versions, code trigram index.

테스트: code size/encoding, version concurrency, exact clipboard E2E, dangerous content non-execution.

완료 조건: v1 생성, 코드 수정 시 v2, metadata 수정 시 불필요한 version 미생성, 이전 원문 조회 가능.

## Phase 4 Relation Knowledge Graph

목표: 제품의 연결 가치와 안전한 그래프 탐색을 완성한다.

Backend: system relation seed, relation validation, incoming/outgoing query, recursive focus graph, limit/truncation.

Frontend: Relation Picker, related/backlink, React Flow, filters, depth, detail drawer.

DB: relation_types, knowledge_relations, graph indexes, 선택 시 layout_positions.

테스트: duplicate/self/cross-workspace edge, cycle traversal, depth/limit, keyboard graph alternative.

완료 조건: 학습 시나리오가 전체 동작하고 cycle graph에서도 응답 상한을 지킨다.

## Phase 5 Search

목표: 저장한 정보를 실제로 다시 찾게 한다.

Backend: weighted FTS, trigram code/title, filter/cursor, safe highlight, query metrics.

Frontend: global search, results page, filters, matched field, keyboard navigation.

DB: search_vector와 GIN/GiST index, query plan 검증.

테스트: 랭킹 fixture, 한국어/영어/코드 symbol, workspace isolation, explain analyze snapshot.

완료 조건: 제목 exact가 본문 match보다 우선하고, 정해진 dataset에서 대표 20개 query의 기대 상위 결과가 회귀 테스트를 통과한다.

## Phase 6 Project Error Solution 1 0

목표: 개발 경험의 원인→해결→코드→프로젝트 chain을 완성한다.

Backend: subtype CRUD, status transition, project scoped query/graph, chain validation warning.

Frontend: Problems, Project, subtype editor/detail, chain builder, project graph.

DB: error_records, solution_records, projects, resources.

테스트: status transition, subtype invariant, full completion workflow E2E.

완료 조건: 문서 28절의 전체 Workflow를 seed 없이 신규 사용자 계정에서 수행한다.

## Phase 7 서비스 안정화

목표: 배포·복구·보안·접근성을 출시 가능 수준으로 만든다.

Backend: export(§9.8 비동기 Job, Spring @Scheduled 폴러로 처리 — 별도 worker 배포 없음), account deletion, rate limit, structured logging, metrics, health, retention jobs.

Frontend: settings/data, session management, responsive polish, a11y, failure recovery.

DB: export_jobs(§12.3, MVP+ 아니라 1.0 필수), retention indexes, backup/restore rehearsal.

테스트: load, OWASP 체크, backup restore, account purge, Playwright critical suite.

완료 조건: 운영 runbook, 실제 restore rehearsal, security checklist, NFR 측정 보고서가 있다.

## Phase 8 고도화

목표: 실제 사용자 행동 근거로 재사용성과 이동성을 강화한다.

후보: Markdown 개선, diff, custom Relation, command palette, import, extension, PWA/offline, analytics, optional local AI.

원칙: 각 기능마다 문제 지표, 최소 실험, 성공/중단 기준을 먼저 작성한다.

완료 조건: 선택 기능의 adoption/retrieval 지표가 정의되고 핵심 성능·보안 회귀가 없다.

# 27 최종 서비스 완료 기준

## 27 1 기능 Workflow Acceptance

신규 계정으로 아래 흐름이 seed data나 관리자 조작 없이 자연스럽게 수행되어야 한다.

가입하고 개인 Workspace에 진입한다.

Spring Boot Concept을 만든다.

JPA Concept을 만든다.

두 Node를 RELATED_TO 또는 더 적합한 관계로 연결한다.

JPA Snippet을 등록하고 IS_EXAMPLE_OF → JPA로 연결한다.

LazyInitializationException Error를 등록한다.

원인 Concept을 CAUSED_BY로 연결한다.

Solution을 작성하고 Error와 SOLVED_BY로 연결한다.

실제 해결 Snippet을 IMPLEMENTED_WITH로 연결한다.

Project를 만들고 지식·오류·해결·Snippet을 APPLIED_IN 등으로 연결한다.

Project Graph와 focus Graph에서 관계 방향 및 inverse label을 확인한다.

전역 검색으로 Error 또는 코드 symbol을 찾아 Snippet 상세에 도달한다.

코드를 복사하고 최근 사용에 반영된 것을 확인한다.

Export에서 위 데이터와 관계가 손실 없이 포함된 것을 확인한다.

## 27 2 품질 Acceptance

핵심 Workflow Playwright E2E 통과

Backend unit/integration/API와 Frontend unit/component test 통과

다른 사용자 데이터 접근 보안 매트릭스 통과

Graph cycle/상한/truncation test 통과

검색 랭킹 fixture 통과

Docker Compose production-like 환경 기동 및 readiness 통과

Flyway clean database migration과 기존 database upgrade 검증

backup 생성뿐 아니라 별도 DB restore rehearsal 통과

핵심 화면 keyboard/a11y 점검 통과

OpenAPI, README, 환경 변수, backup/restore, 장애 대응 문서 최신 상태

NFR 목표는 실제 측정 결과와 환경을 기록하고, 미달 항목은 release blocker 또는 알려진 제한으로 명시

## 27 3 포트폴리오 완료 증거

설계 결정과 대안이 담긴 ADR

관계/검색/보안에 대한 자동화 test 결과

대표 Workflow 데모 영상 또는 캡처

Graph query와 Search ranking의 설명 가능한 구현

사용자 데이터 격리 검증

Compose 실행과 배포 URL 또는 재현 가능한 로컬 실행 절차

“도입하지 않은 기술과 이유” 설명

단순히 화면과 CRUD endpoint가 존재하는 것으로 완료 처리하지 않는다. 저장 → 연결 → 문제 해결 맥락 축적 → 검색 → 코드 재사용의 전체 경험과 데이터 격리·복구 가능성이 확인되어야 1차 서비스가 완성된 것이다.

# 28 구현 시작 체크리스트

## Product UX

[ ] MVP와 1.0 scope가 issue/milestone에 분리됨

[ ] 시스템 Relation 문장과 한국어/영어 label 검토

[ ] Node/Relation Quick Create prototype 사용성 테스트

[ ] Graph empty/truncated/mobile 상태 정의

[ ] 계정 탈퇴·Export 정책 문구 확정

## Backend

[ ] module boundary와 package rule architecture test

[ ] tenant-scoped repository convention

[ ] Flyway V1 및 seed system relation migration

[ ] 오류 code catalog

[ ] auth key/token rotation 정책

[ ] search fixture와 rank query PoC

[ ] recursive CTE cycle/limit PoC

## Frontend

[ ] (필수 조건, 체크리스트 아님) API client의 401 refresh single-flight 구현 — §16.2 참고

[ ] query key convention과 mutation invalidation map

[ ] Monaco/React Flow lazy bundle 검증

[ ] URL filter schema

[ ] Markdown/code sanitization test

[ ] keyboard/a11y 기준

## QA Operations

[ ] 사용자 A/B isolation test template

[ ] critical E2E seed/cleanup 전략

[ ] .env.example과 secret scan

[ ] health/readiness, structured log, trace id

[ ] backup/restore runbook

[ ] release checklist와 known limitations