# DevGraph 고도화 확장 위험관리서

DevGraph 프로젝트 설계 기준 문서

| 문서 ID | DG-DOC-14 |
| --- | --- |
| 문서 상태 | 기준안 |
| 버전 | 1.0 |
| 기준일 | 2026년 9월 28일 |
| 적용 범위 | DevGraph MVP 및 1차 서비스 |

# 문서 목적

MVP 이후 기능 우선순위, AI 도입 원칙, SaaS와 Team 확장, 기술적 과설계와 위험 대응을 정의한다.

# 핵심 결정

기능과 기술은 실제 사용자 문제와 측정된 병목이 있을 때 추가하며 개인용과 Team 기능을 별도 단계로 유지한다.

# 문서 구성

23 서비스 고도화와 AI 전략

24 장기 확장 전략

25 기술적 과설계 검토

26 위험 요소와 대응

29 최종 권고

# 문서 책임 경계

MVP 이후 기능 우선순위, AI 도입 원칙, SaaS와 Team 확장, 기술적 과설계와 위험 대응을 정의한다.

# 관련 기준 문서

DG-DOC-01 프로젝트 개요서

DG-DOC-02 제품 요구사항 정의서

DG-DOC-13 개발 로드맵 완료기준서

# 23 서비스 고도화와 AI 전략

## 23 1 가치 기반 우선순위

| 우선 | 기능 | 사용자 가치 | 비용/위험 | 진입 조건 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | Backlink | 관계 회수와 맥락 탐색의 핵심 | 낮음 | Relation 출시와 함께 |
| P1 | Code Diff/Version UX | 어떤 코드가 바뀌었는지 신뢰 | 중간 | version 사용 증가 |
| P1 | Export/Import | 데이터 소유권과 이탈 불안 감소 | 중간 | 1.0 전후 |
| P1 | Command Palette/Shortcut | 반복 사용 속도 향상 | 낮음 | 주요 명령 안정화 후 |
| P2 | GitHub Import | 기존 코드 유입 장벽 감소 | OAuth/rate limit/중복 처리 | import 수요 확인 |
| P2 | VS Code Extension | IDE에서 저장·검색·삽입 | 인증/동기화/보안 | 웹 재사용 사용자가 충분할 때 |
| P2 | PWA/Offline read | 접근성·회수성 향상 | conflict/cache 보안 | 모바일/오프라인 수요 확인 |
| P2 | Browser Extension | Resource 캡처 단축 | 권한/스토어 운영 | Resource 입력 비중 증가 |
| P3 | Graph 분석 | 허브/고립 지식 발견 | 설명 가능성 필요 | 충분한 graph 밀도 |
| P3 | 사용 통계 | 자주 쓰는 코드 파악 | 행동 추적 최소화 | 사용자가 가치를 요청할 때 |
| P3 | 자동 관계 추천 | 연결 비용 감소 | 오추천/AI 비용 | manual relation data 확보 |

Markdown editor는 일반 Note 입력 품질 때문에 MVP에 basic textarea/preview 형태로 이미 포함하고, WYSIWYG/block editor 수준의 고도화만 후속으로 둔다.

## 23 2 AI 선택 기능

우선 실험 순서:

규칙 기반 태그/Relation 후보(제목·기존 태그 일치)

로컬 embedding 기반 유사 Node 추천

로컬 LLM을 통한 요약·코드 설명

opt-in 외부 API

개인 Knowledge RAG

AI 기능별 요구사항:

명시적 실행 또는 설정 opt-in

어떤 데이터가 어떤 모델로 전송되는지 표시

secret scan 후 전송, 원문 code 전송 여부 별도 동의

결과는 초안이며 사용자가 승인하기 전 Node/Relation을 자동 생성하지 않음

provider 장애 시 core CRUD/search에 영향 없음

prompt/model/version과 사용자 승인 여부를 metadata로 남기되 민감 본문을 일반 로그에 남기지 않음

무료/로컬 실험 후보는 Ollama 등 OpenAI-compatible local endpoint를 adapter 뒤에 두되 특정 모델을 핵심 계약으로 삼지 않는다. Semantic Search는 PostgreSQL pgvector로 작은 PoC를 할 수 있으나 lexical search를 대체하지 않고 hybrid ranking으로 평가한다.

# 24 장기 확장 전략

## 24 1 단계별 확장

TEXT 표기

Personal Developer Knowledge Base
  → Developer Knowledge SaaS
  → Team Knowledge Workspace
  → Internal Engineering Wiki & Snippet Platform

## 24 2 SaaS 단계

email verification/recovery, abuse prevention, quota, billing/plan

다중 device session, encrypted backup, region/privacy policy

onboarding, sample workspace, support/admin tooling

tenant 단위 observability와 공정 사용 정책

## 24 3 Team 단계 개인용과 분리

추가 모델:

teams, workspace_members(role), invitations

Role: OWNER/ADMIN/EDITOR/VIEWER

Node visibility: private/workspace 또는 개인→팀 publish copy 정책

comment/thread, mention, approval(선택), activity/audit retention

shared tag/relation governance

snippet review/deprecation/verified status

SSO/SCIM은 Enterprise 단계까지 미룬다.

팀 확장 시 가장 중요한 설계 질문은 “개인 지식을 팀에 옮길 때 소유권과 삭제 권한이 누구에게 있는가”다. 개인 Node를 곧바로 공동 편집으로 바꾸기보다, 초기에는 팀 Workspace로 복제/게시하고 출처를 남기는 모델이 안전하다.

## 24 4 기술 확장 순서

PostgreSQL index/query 개선과 connection pool 튜닝

읽기 비중이 높은 안정 데이터에 제한적 Redis cache

Export/AI 같은 긴 작업에 DB-backed job queue

검색 품질/규모가 기준을 넘을 때 OpenSearch/전문 검색 확장

Graph 전환 기준 충족 시 Neo4j projection

팀 실시간 기능이 생길 때 SSE/WebSocket

MSA는 독립 배포 필요, 팀 소유 경계, 확장 패턴이 실제로 분리될 때만 검토한다.

# 25 기술적 과설계 검토

| 기술/기능 | MVP 판단 | 더 단순한 선택 | 재검토 신호 |
| --- | --- | --- | --- |
| Redis | 제외 | PostgreSQL + HTTP/query cache | DB 부하, 다중 인스턴스 rate limit/cache 필요 |
| WebSocket/SSE | 제외 | 요청 후 refetch | 팀 동시 편집/알림 요구 |
| Graph DB | 제외 | edge table + recursive CTE | 깊은 path/algorithm/대규모 edge 병목 |
| Message Queue | 제외 | transaction + after-commit event + scheduler | 긴 작업량/재시도/throughput 증가 |
| Elasticsearch | 제외 | PostgreSQL FTS/trigram | 형태소·랭킹·규모 요구가 PostgreSQL 한계 초과 |
| S3 | 제외 | 첨부 미지원, 작은 export temp | 파일 첨부/대형 export/수평 확장 |
| 일반 Node version | 제외 | ActivityLog + Snippet version | Note 변경 복구 수요가 반복됨 |
| 자동 관계 추천 | 제외 | 수동 Relation Picker | 관계 생성 실패율/고립 노드 증가 |
| custom Relation | Growth | system type만 제공 | 기본 타입으로 의미 표현 불가 사례 축적 |
| Offline write | 제외 | responsive web + online | 사용자 조사에서 오프라인 입력이 핵심 |

기능 추가 전 체크리스트:

관측된 사용자 문제가 있는가?

기존 기능/데이터 모델로 해결할 수 없는가?

가장 작은 실험은 무엇인가?

운영·보안·마이그레이션 비용은 무엇인가?

성공/중단 기준을 측정할 수 있는가?

# 26 위험 요소와 대응

| 위험 | 영향 | 가능성 | 대응 | 조기 신호 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 관계 입력이 번거로워 고립 Node 증가 | 핵심 차별성 약화 | 높음 | 저장 후 빠른 연결, 최근/검색 picker, 필수화 금지 | connectedness 하락 |
| Graph가 시각적 소음이 됨 | 사용 중단 | 높음 | focus graph 기본, depth 1, type/relation filter, 상한 | 전체 Graph 즉시 이탈 |
| 범위가 커져 출시 지연 | 프로젝트 미완성 | 높음 | MVP/1.0 gate 분리, 제외 목록 고정 | Phase 간 미완료 기능 누적 |
| PostgreSQL 한국어 검색 품질 부족 | 회수 실패 | 중간 | trigram 보완, query fixture, PGroonga/OpenSearch 기준 | zero-result/재검색 증가 |
| Snippet에 secret 저장 | 보안 사고 | 중간 | client/server scan, 경고/치환, 로그 금지, private default | 탐지 경고 반복 무시 |
| cross-workspace 누출 | 치명적 | 낮음~중간 | workspace FK, scoped repository, A/B API matrix | 보안 test 실패 |
| Version이 과도하게 생성됨 | 이력 노이즈/용량 | 중간 | code 변경 시에만 생성, hash 비교 | metadata 수정 version 증가 |
| 사용자 정의 관계가 난립 | 의미 일관성 저하 | 중간 | system relation 우선, 사용 중 타입 삭제 금지, 이름 preview | 유사 타입 중복 |
| Export/탈퇴가 뒤늦게 추가됨 | 신뢰/규제 리스크 | 중간 | 1.0 안정화 단계 필수 gate | 운영 데이터 증가 후 수동 처리 |
| Monaco/Graph 번들·렌더링 비용 | 느린 UX | 중간 | route lazy loading, graph 상한, bundle budget | LCP/interaction 악화 |

# 29 최종 권고

DevGraph의 가장 큰 실패 위험은 기술 부족이 아니라 범위 확장과 입력 피로다. 첫 구현은 “모든 개발 지식을 완벽하게 모델링”하려 하지 말고 다음 단일 loop를 매끄럽게 만드는 데 집중한다.

빠르게 기록한다 → 필요한 만큼 연결한다 → 검색과 관계로 다시 찾는다 → 코드를 신뢰하고 재사용한다.

이 loop가 MVP에서 검증된 뒤 Error/Solution/Project를 추가하면 제품의 차별 문장이 실제 사용자 경험으로 완성된다. 반대로 이 loop가 불편한 상태에서 AI, Graph DB, 팀 협업, 실시간 기능을 추가하면 복잡성만 증가한다.

본 문서의 기본 구현 순서는 Auth → Concept/Note → Snippet/Version → Relation/Graph → Search → Error/Solution/Project → 운영 안정화이며, 각 Phase는 완료 조건을 통과하기 전 다음 Phase의 대형 기능으로 확장하지 않는다.